**Pauta Reunião Geral: Tainacan 2016**

Assuntos

* Email de retorno para a equipe
* Balanço com ganhos da pesquisa ate o momento
* Definir esquema de permissões > email Dalton reunao ravi
* Apresentar a reformulação da arquitetura
* Demandas do Projeto
* Escopo1 até Abril/2016. Escopo2 até Abril/2017
* Projeto piloto com o museu de ciências
* Preparação do edital 2017
* Alocação de recursos e papéis dos consultores

Demandas do Projeto

* Levantamento dos requisitos implementados previstos, requisitos extras que surgiram e os requisitos faltantes (ESCOPO 1 e 2). Atualizar cronograma do projeto
* Elaboração de tabela de comparação dos sistemas de repositório e produção de artigo (tabela revisada)
* Elaboração do manual
* Elaboração de vídeo tutoriais
* Elaboração de conteúdo para o site
* Elaboração de especificação de requisitos para novas funcionalidades
* Tradução dos rótulos da interface para inglês
* Tradução do manual e site para inglês
* Rotina de backup do servidor semanal
* Rotina de testes semanal
* Instalação e administração do ambiente web

Possíveis contribuições dos consultores

* Revisão e apresentação de seminário sobre os termos e significados
* Comparar e padronização a utilização dos rótulos da interface no Tainacan e Dspace
* Apresentar as diferenças conceituais entre o Dspace e o Tainacan: a coleção no tainacan é mais independente (customizavel) e cada uma pode ser associada a uma instituição diferente. Geralmente no dspace todas as coleções são da mesma instituição tendo a mesma identidade visual e politica. O Tainacan permite a colaboração na manutenção da coleção
* Comparar e analisar a usabilidade da interface para administração de um repositório com coleções diversas (afro-digital) no Tainacan e no Dspace
* Definição de politica de informação padrão/plano de implantação para Museus
* Definição de perfil de aplicação para o MinC
* Fomento e Divulgação de projeto piloto de grande audiência

