Ata da Reunião
Ministério da Cultura e Universidade Federal de Goiás
Projeto Laboratório de Políticas Públicas Participativas
20-03-2015 – Brasília

Presentes: José Murilo, Dalton, Marcel, Eduardo, Marco Túlio, Leo Germani e vários convidados de outras áreas do MinC.

1. A primeira parte da reunião o projeto foi apresentado em linhas gerais, mostrando seus objetivos, cronograma, equipe e possibilidades de apoio e parceria em outras áreas do MinC;
2. A segunda parte da reunião, entramos numa conversa mais técnica para definir algumas áreas do projeto que mereciam comentários em destaque. Os seguintes pontos abaixo foram discutidos e sugeridos como encaminhamento:
3. Licença:
  1. pensar no banco de licenças;
  2. criar um workflow (perguntas do creative commons) para o usuário poder escolher as licenças;
  3. ver o serviço de licenças espanhol: safecreative;;
  4. pensar em questões de direitos para filtar o tipo de dados:
    1. ex: dependendo da licença pode baixar em alta ou baixa;;
4. Identificação:
  1. pensar numa chave de identificação com o id da cultura que seja a porta de entrada para a federação;
  2. a chave será criada numa instância centralizada de regulação de identidade;
5. Pontos de redução de escopo:
  1. Gamificação:
    1. não entra nesse momento. Não precisamos nos concentrar na construção de um sistema de karma mais sofisticado e na identificação automática de atributos conforme nível de sofisticação. Pensar nisso para depois.
  2. Redes sociais:
    1. estratégico coletar dados de acesso, comentários e visualizações para integrar nas estatísticas do acervo;
  3. Estatísticas:
    1. pensar numa forma de modelar os dados que devem ser coletados e guardados.
    2. Fazer uma api para exportar dados de estatística;
    3. não se preocupar com as visualizações e dashboards online → entregar para outros parceiros e soluções analisarem;
  4. Ferramenta de importação e exportação que possa ficar disponível sob demanda da relação com as instituições;
    1. tomar cuidado de não fazer algo simples demais que permita que muito lixo de planilha gere acervos mal classificados;
    2. pensar em possibilidades de um tipo de wizard para avisar o usuário das falhas e problemas dos dados importados;