Ata da reunião de TI

14/09/2015

Finalizações

* propriedades devem ser estendidas dinamicamente e recursivamente (para evitar redundancia) > Eduardo
* 0000100: Erro na criação de categorias: colocar ID do parent ao inves do ID da colecao na criacao da categoria > usar a data no slug > verificar se ja nao existe categoria com mesmo nome naquele nivel hierarquico e exibir confirmacao > USANDO o titulo + DateTime como slug
* busca avançada > Eduardo
* mostrar votacoes diretamente > Marcus
* separador nas tags devera ser alterar para || (para padronizar com as categorias) e :: sera utilizado para separar as tags tambem e vincula com todos os termos > CSV - Marcus > OAI-PMH - Eduardo
* Testar Cadastros e edições com a inserção de espaços > Marcus
* colocar no tema atraves do ini set com tamanho padrao 2GB > no manual de instalacao recomendar tal tamanho no php.ini > Marcus
* Personalização dos dados para o g+ > ao compartilhar o item pegar a imagem da coleção
* ver a questão de importação de playlists do Youtube - Marcus
* Verificar o melhor metodo de envio de emails: teste envio interno pela funcao wp\_mail via sendmail
* Social: a importação de itens das redes sociais não vem com video (canais de pessoas com poucos videos - dalton)

Stand-by

* 0000123: Remoção de Filtros > fazer wireframe > Marcel/Designers
* 0000120: Quebra Layout Navegacao > Marcel/Designers
* 0000103: Layout Quebrado Várias Colunas > Marcel/Designers
* testar Imagem muito grande estão ultrapassando o layout > Marcel/Designers

Em andamento

* Comentar HTML da Home do Repositorio e da Coleção > Eduardo
* Ver mapeamento de metadados de redes sociais para Dublin Core - Marcus
* Atualizar servidor e finalizar testes (Plano de testes do ciclo 02 – Walison)
* Testar enviar email em todos os eventos: from, assunto, corpo > dono da colecao, dono do item, quem fez o evento
* Instalar, configurar e documentar plugins de backup, cache e estatisticas
* Ferramenta de backup completo do HD do servidor (ubuntu)
* Mapeamento do esquema de metadados PREMIS: elaboração do XML
* Mapeamento do esquema de metadados MARC21: elaboração do XML
* Cadastro dos testes da refatoração (planilha antiga)
* Estudo de metadados para cultura
* Ver heranca propriedades categorias: usar a mesma logica da colecao e subcolecao e mostrar os metadados das categorias pais da categoria
* Exportar taxonomia: colocar opcao no menu do botao direito para exportar todas as categorias e subcategorias da categoria selecionada. No user categories exporta todas as categorias do usuario. O importar tambem deve ser transferido para o menu do botao direito.
* widget tree na view : colocar barra de rolagem e tratamento see more com agrupamento alfabetico
* instalacao do multisite GI