Ata da reunião de TI

22/09/2015

Finalizações

* Comentar HTML da Home do Repositorio e da Coleção > Eduardo
* Atualizar servidor e finalizar testes (Plano de testes do ciclo 02 – Walison)
* Testar enviar email em todos os eventos: from, assunto, corpo > dono da colecao, dono do item, quem fez o evento
* Ver heranca propriedades categorias: usar a mesma logica da colecao e subcolecao e mostrar os metadados das categorias pais da categoria
* Exportar taxonomia: colocar opcao no menu do botao direito para exportar todas as categorias e subcategorias da categoria selecionada. No user categories exporta todas as categorias do usuario. O importar tambem deve ser transferido para o menu do botao direito.
* widget tree na view : colocar barra de rolagem e tratamento see more com agrupamento alfabetico
* instalacao do multisite GI
* instalacao do infiniteWP

Stand-by

* Mapeamento do esquema de metadados PREMIS: elaboração do XML
* Mapeamento do esquema de metadados MARC21: elaboração do XML
* Cadastro dos testes da refatoração (planilha antiga)
* Estudo de metadados para cultura

Em andamento

* Ver mapeamento de metadados de redes sociais para Dublin Core - Marcus
* Implementar a importação para facebook
* Implementar o mapeamento de cada uma das redes sociais
* Registrar em todos os eventos quem realizou a verificação do evento com data (nova coluna com usuário e hora). Caso é aprovado automaticamente deve colocar o dono da coleção.
* Instalar, configurar e documentar plugins de backup, cache e estatisticas no Afrodigital
* Instalar, configurar e documentar Rede de Repositorios
* Ferramenta de backup completo do HD do servidor (ubuntu) > bacula
* Implementar o design da Home do Repositorio
* Exportar / Importar coleção
* Analisar o uso de plugins para API do tainacan. Ver como estender para manipular os taxmeta
* Tutorial/Apresentação dos sistemas de gestão da infra-estrutura do L3P: mantis, ispconfig, bacula, webmin, infinitewp, plugins do multisite.